Smlouva o dílo č.200714 - Petřvald

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Rekonstrukce veřejného osvětlení – Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald

Objednatel: Město Petřvald

Se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČO: 00297593, DIČ: CZ00297593

Zastoupený: Ing. Jiří Lukša, starosta

Bankovní spojení: 94-1119791/0710

Datová schránka: waqbb2k

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného [DOPLNÍ DODAVATEL] v oddíle [DOPLNÍ DODAVATEL], vložce [DOPLNÍ DODAVATEL]

Se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Datová schránka: [DOPLNÍ DODAVATEL]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

zhotovitel a objednatel dále také jako „smluvní strany“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek výběrového řízení „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald“ (dále jen „zakázka“) v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s Podmínkami čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2020 vydanými Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky s názvem „PROGRAM EFEKT II 2020, Podprogram č.1: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů, Aktivita 1A. – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“, Výzva č.2/2020 přidělené číslo dotace 122D22100 0317.

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Zhotovitel provede dílo osobně a ve stanoveném čase.

- Dílem se rozumí dodávka a montáž veřejného osvětlení v městě Petřvald. Detailní specifikace díla je zřejmá z projektové dokumentace zpracované společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO, IČ 27804721, Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice, která byla součástí zadávacích podmínek, Technické specifikace, příloha č. 6 smlouvy a z  položkového rozpočtu, příloha č. 5 smlouvy, kde jsou uvedeny samostatně způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

- Specifikace předmětu díla:

### Demontáž současného osvětlení

### Výměna stávajících svítidel za nová

### Doplnění svítidel na existující podpěry a připojení na napájení

### Doplnění nových podpěr včetně svítidel a připojení na napájení

### Úprava rozvaděčů veřejného osvětlení

### Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č.6 této smlouvy a projektové dokumentaci.

### Podmínky realizace:

- Záruční doba se sjednává v délce dle článku VI. odst. 2 ode dne převzetí zařízení objednatelem a počíná běžet předáním díla.

- Předmět díla je požadován za splněný úspěšným ukončením zkušebního provozu a předáním kompletní dokumentace skutečného provedení.

- Veřejné osvětlení musí splňovat požadavky na osvětlenost odpovídající zatřídění komunikací dle normy ČSN CEN/TR 13201-1 a souvisejících norem a další požadavky.  Specifikace jsou uvedeny v příloze č. 6.

- Během zkušebního provozu dle článku V. odst. 8 předvede zhotovitel způsobilost díla sloužit svému účelu. To bude doloženo výpočtem dle normy ČSN CEN/TR 13201-1 a souvisejících norem, měřením požadované osvětlenosti dle ČSN CEN/TR 13201-1 a souvisejících norem a revizní zprávou elektrického vyhrazeného zařízení. Místa měření budou vybrána objednavatelem. Výsledky měření budou zpracovány do Protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací. Míst měření musí být nejméně sedum.

- Měření osvětlení musí být provedeno subjektem s příslušným oprávněním, který bude odsouhlasen objednavatelem.

- Během zkušebního provozu provede Zhotovitel měření skutečného příkonu a spotřeby elektrické energie při plném i sníženém příkonu (dle Energetického posudku a projektové dokumentace).

- Součástí předmětu díla je dodávka zařízení a kompletního příslušenství včetně zajištění dopravy do místa určení, montáž a instalace, uvedení do provozu, funkční zkoušky, předvedení funkčnosti objednateli, zaškolení obsluhy, likvidace obalů a pod, poskytování bezplatného záručního servisu. Zhotovitel rovněž zajistí v rámci nabídkové ceny veškeré související práce, jako jsou například měřící a regulační zařízení dle projektu.

- Součástí předmětu díla je předání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, prohlášení o shodě, certifikáty, produktové listy, záruční listy a dalším příslušná dokumentace dle platné legislativy,

- Zhotovitel provede kontrolu všech podkladů dodaných objednatelem a v případě zjištěných jakýchkoliv nedostatků na to objednatele neprodleně upozorní v rámci veřejné soutěže před podáním nabídky.

- Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu před uvedením do zkušebního provozu.

- Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění díla stavební deník. Jedno vyhotovení stavebního deníku bude nedílnou součástí dokumentace k předání díla.

- Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu všech zkoušek, revizí a plánovaného servisu zařízení, a to nejméně 7 pracovních dnů před termínem této akce. Veškeré revize a zkoušky musí odpovídat platné legislativě a normám, které se tímto stávají pro tento účel závazné. Každá zkouška, revize či jiný úkon na zařízení musí být zapsán ve stavebním deníku. Za jejich správnost zodpovídá zhotovitel.

- Předmět díla musí být ze součástí nových, nepoužitých, nerepasovaných, nepoškozených, plně funkčních, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci zakázky a že je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

- Objednatel se zavazuje zařízení převzít a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu, pokud zařízení splní veškeré požadavky uvedené v zadání a bude před převzetím bez vad a nedodělků.

- Cena díla

- Cena za splnění této smlouvy zhotovitelem je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku v krycím listu nabídky, příloha č. 1 smlouvy.

- Celková cena činí:

- Cena bez DPH……………………… DOPLNÍ DODAVATEL …,-Kč

- DPH 21%.......................................... DOPLNÍ DODAVATEL.... ,-Kč

- Cena s DPH…………………………  DOPLNÍ DODAVATEL,-Kč

- Z toho v členění způsobilých výdajů:

- Cena bez DPH……………………… DOPLNÍ DODAVATEL,-Kč

- DPH 21%........................................... DOPLNÍ DODAVATEL,-Kč

- Cena s DPH………………………  … DOPLNÍ DODAVATEL,-Kč

- Z toho v členění nezpůsobilých výdajů:

- Cena bez DPH………………………… DOPLNÍ DODAVATEL,-Kč

- DPH 21%............................................. DOPLNÍ DODAVATEL,-Kč

- Cena s DPH………………………… … DOPLNÍ DODAVATEL,-Kč

- Cena díla včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, vyjma případu změny zákonné sazby DPH.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem či právními předpisy, vše včetně vystavení protokolu a případný update software, to vše po dobu záruky bez povinnosti objednatele platit zhotoviteli nad rámec sjednané ceny.

- Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura 100 % z ceny bude vystavena po ukončení zkušebního provozu na základě zápisu o předání a převzetí bez vad a nedodělků.  Na faktuře bude samostatně uvedena částka pro způsobilé a nezpůsobilé výdaje jak bez DPH, tak s DPH.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text: Tento „Program EFEKT II  2020“ je financován ze státního rozpočtu a přiděleným číslem dotace 122D22100 0317

- V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději  10. 9. 2020.

- Zhotovitel se zavazuje odevzdat zařízení do zkušebního provozu dle podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do 25. 11. 2020.

- Zhotovitel předloží objednavateli k odsouhlasení před podpisem smlouvy podrobný harmonogram realizace. Harmonogram tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- Místo plnění

- Předmět díla bude odevzdán na adrese: Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41  Petřvald.

- Místo realizace bude předáno oprávněnému zástupci zhotovitele nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy a bude s ním sepsán písemný doklad.

- Zhotovitel bude předem informovat objednatele o konkrétním termínu předání předmětu díla do zkušebního provozu, a to písemně tak, aby tato zpráva byla doručena objednateli nejméně 7 kalendářních dnů před odevzdáním předmětu díla do provozu.

- Objednatel a jim pověřená třetí osoba má právo kontrolovat provádění předmětu díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat nápravu. Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- Po dobu montáže odpovídá za bezpečný provoz zařízení zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal ihned při zjištění takového stavu. Současně se zavazuje umožnit výkon technického dozoru objednatele, případně jakékoliv jiné kontrolní činnosti.

- Všechny oprávněné kontaktní osoby objednatele i zhotovitele jsou uvedeny v příloze č.3 této smlouvy.

- Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:

- byla předvedena způsobilost zařízení sloužit svému účelu, a to průběhem zkušebního provozu v délce 30 dnů bez závad. Způsobilost zařízení ke zkušebnímu provozu bude doložena platnou výchozí revizí elektrického zařízení,

- po dobu zkušebního provozu odpovídá za bezpečný provoz zhotovitel,

- byly provedeny příslušné zkoušky a doloženy protokoly či zápisy o nich,

- zařízení bylo bezvadně a zcela kompletně předáno včetně příslušné dokumentace,

- zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace,

- byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků objednatele a obsluhujícího personálu,

- zařízení bylo řádně předáno a převzato včetně příslušné dokumentace způsobem sjednaným níže.

- Vlastnické právo k zařízení přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí zařízení objednatelem. Objednatel není povinen převzít předmět díla nesoucí vady či nedodělky, je poškozený nebo jinak znehodnocený nebo je bez požadované dokumentace nebo pokud není doloženo, že dílo je provedeno dle platných technických norem nebo pokud není doložena jednoznačně a nezpochybnitelně schopnost díla plně dosáhnout požadované úspory dle Přílohy č.6 a projektové dokumentace. Tímto je sjednáno, že platné technické normy se pro provedení díla stávají závaznými.

- Po dodání zařízení vystaví zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,

- název a sídlo zhotovitele a objednatele,

- číslo smlouvy,

- označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,

- datum dodání, instalace a instruktáže personálu,

- stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí.

- soupis návodů k obsluze, dokumentace, revize, a podklady pro zpracování místního provozního předpisu,

- měření osvětlení potvrzující plnění platných technických norem

- měření příkonu a spotřeby potvrzující plnění požadovaných technických parametrů.

- jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.

- Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

- Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.

- Objednatel má právo provést kdykoli během záruční doby kontrolní měření osvětlenosti. Pokud měření prokáže, že osvětlení nesplňuje požadavky platných norem pro osvětlení v souladu se zatříděním a výpočtem osvětlení bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- Záruční doba na předmět díla se sjednává v délce minimálně 60 měsíců ode dne převzetí zařízení objednatelem a počíná běžet předáním předmětu díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

- Oprava závad, které se projeví v průběhu záruční doby, budou prováděny bezplatně. O dobu trvání této závady se prodlužuje záruční doba. Lhůta na vyřešení reklamace začíná okamžikem doručení. Reklamace bude zaslána emailem zhotoviteli, kontakty jsou uvedeny v příloze č.3 této smlouvy a následně potvrzena telefonicky. Čas doručení se bude počítat od potvrzení o doručení.  Reklamace jsou přijímány v pracovní době, tj. v pracovní dny od 7:00 hod do 16:00 hod. Reklamace doručená po 16:00 hod se považuje za doručenou od dalšího pracovního dne.

- V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen zajistit záruční servis následující pracovní den po nahlášení vady objednatelem, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a (v co nejkratším termínu) nejpozději do 24 hodin od nahlášení kontaktní osobě uvedené v příloze č. 3 smlouvy a bezplatně ji odstranit.

- Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.

- Lhůta pro odstranění poruch:

- v případě jednotlivého světelného bodu do 72 hodin

- v případě poruchy více než 10 světelných bodů do 48 hodin

- v případě poruchy více než 15 světelných bodů do 24 hodin od nahlášení.

- V případě, že odstranění poruchy nebude provedeno dle smluvně dohodnutých lhůt, může objednavatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu do výše 5 000,-Kč za každý započatý den následující po lhůtě na opravu poruchy dle odstavce č.6 tohoto článku.

- Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení objednatelem nebo nepovolanou osobou, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně objednatele. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu v obvyklých cenách.

- Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.

- Práva objednatele z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2615 a dalšími občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na životě, zdraví a majetku 3 000 000,-Kč. Pojistná částka na způsobené škody vlastní činností bude minimálně ve výši ceny díla dle článku 2, odst. 2. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli na vyžádání.

- Odstoupení od smlouvy

- Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, v případě zániku subjektu, nebo uvalení exekuce.

- Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:

- prodlení s úhradou ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;

- prodlení zhotovitele s dodáním předmětu díla dle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů;

- zařízení nebude možné objednatelem během záruční doby užívat celé nebo jeho podstatnou část po dobu delší než 5 kalendářních dnů. Podstatnou částí se rozumí rozsah více než 10 % z celkového počtu světelných bodů, které byly předmětem realizace;

- jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

- nemožnost odstranění vady dodaného zařízení; nebo

- v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.

- Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

- Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Tato povinnost se vztahuje i na škodu vzniklou případným krácením nebo odebráním dotace z důvodu vadného plnění.

- Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu dílu objednateli.

- Po dobu realizace odpovídá za provoz zařízení a veškeré případné škody způsobené v souvislosti s realizací a provozem veřejného osvětlení Zhotovitel

- Sankce

- Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že vinou zhotovitele nebude objednateli proplacena dotace, uhradí zhotovitel objednateli tuto finanční částku jako škodu.

- Pokud činnost zhotovitele zapříčiní neplánované náklady na technický dozor, zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit.

- Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.

- Subdodavatelé

1.	Objednatel si vyhrazuje právo, aby dílo nebylo plněno výhradně prostřednictvím subdodavatele.

2.	Zhotovitel je oprávněn dílo provést pomocí subdodavatele. Seznam významných subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, příloha č. 4 smlouvy.

3.	Za výsledek činnosti subdodavatele odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

4.	Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit subdodavatele po celou dobu realizace díla.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu bude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv včetně datové schránky.

- Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

- Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že případné změny v průběhu realizace budou řešeny formou méněpráce, či vícepráce. Uvedené změny budou řešeny samostatným dodatkem k této smlouvě.

- Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

- Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (dle nabídky zhotovitele)

- Příloha č. 2 – Harmonogram

- Příloha č. 3 – Kontaktní informace (doplní zhotovitel)

- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů (dle nabídky zhotovitele)

- Příloha č. 5 – Položkový rozpočet (dle nabídky zhotovitele)

- Příloha č. 6 – Technická specifikace

| V Petřvaldu dne ……………………… Za objednatele: ________________________________ Město Petřvald Ing. Jiří Lukša, starosta města | V ………… dne ………… …………. Za zhotovitele: ________________________________ [jméno] [DOPLNÍ DODAVATEL] [jméno a funkce oprávněné osoby] [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |